|  | Приложение №1 к муниципальной программе Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района «Информационное общество Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района на 2021-2023 годы» от _______________ № ____ |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХОРЕЦКИФЙ РАЙОН

«Информационное общество Новорождественского сельского поселения  Тихорецкого района на 2021 – 2023 годы »

ПАСПОРТ

подпрограммы «Информатизация в муниципальном образовании Тихорецкий район на 2021-2023 годы»

| Координатор подпрограммы | администрация Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | администрация Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района |
| Цель подпрограммы | развитие технической и технологической основы становления информационного общества Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района |
| Задачи подпрограммы | обеспечение доступа граждан и организаций к услугам на основе информационных и телекоммуникационных технологий; развитие технической и технологической основы становления информационного общества; внедрение сервисов для упрощения процедур взаимодействия общества и органов местного самоуправления Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района с использованием информационно-коммуникационных технологий в различных сферах; внедрение специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления, в том числе системы межведомственного электронного документооборота |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | использование лицензионного программного обеспечения на рабочих местах администрации Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района доля внутреннего электронного документооборота в общем объеме документооборота администрации Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района; количество автоматизированных рабочих мест, включенных в защищенный сегмент региональной мультисервисной сети; обеспеченность сотрудников администрации Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района услугами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; обеспечение защиты служебной информации в соответствии с требованиями законодательства в сфере защиты информации |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2021 - 2023 годы, этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 1408,4 тысяч рублей, в том числе на: 2021 год – 450,0 тысяч рублей; 2022 год - 479,2 тысяч рублей; 2023 год - 479,2 тысяч рублей. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района, Совет Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района |

1.Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития

Качественные изменения в экономической, социально-политической и духовной сферах общественной жизни, обусловленные интенсивным развитием и использованием информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ), обозначили движение человечества к новой, постиндустриальной фазе развития - информационному обществу.

Особую важность приобретает информатизация сферы управления, так как она не только повышает эффективность управления на всех его уровнях, но и позволяет увеличить эффективность целенаправленной деятельности человека в других сферах.

Развитие ИКТ признано одним из приоритетных направлений модернизации экономики страны.

Информатизация сферы управления направлена на обеспечение открытости работы органов власти и вовлечение экспертного общества, структур гражданского общества в процесс управления районом. Цель - использование современных технологий для вовлечения в процесс сбора и анализа информации, обсуждения и выработки решений значительного количества людей, представляющих противоположные точки зрения, интересы и обладающих разными горизонтами планирования.

Реализация мероприятий по информатизации в муниципальном образовании Тихорецкий район предусматривает длительный и неразрывный по времени системный и комплексный процесс осуществления последовательных действий с анализом его результатов.

Использование программно-целевого метода для решения проблем, заявленных в подпрограмме, направлено на создание условий для эффективного управления требуемыми подпрограммой ресурсами, в том числе финансовыми.

Можно выделить следующие основные преимущества решения поставленной проблемы программно-целевым методом:

комплексный подход к решению проблемы;

распределение полномочий и ответственности;

координация решения проблем;

обеспечение полного и своевременного финансирования;

обозначение критериев оценки и социально-экономических последствий решений проблемы.

Целесообразность и преимущество использования программно-целевого метода обусловлены необходимостью достижения наиболее оптимальных качественных и количественных результатов в ходе реализации подпрограммы при сохранении эффективности в выборе способов решения стоящих проблем. В связи с этим лишь использование системного и комплексного подхода позволит обеспечить достижение наибольшего эффекта и создаст основу для поступательного развития информационного общества в Новорождественском сельском поселении  Тихорецкого района.

Положительный опыт использования программно-целевого метода для решения обозначенных в предшествующей долгосрочной муниципальной целевой программе «Информатизация в Новорождественском сельского поселения  Тихорецкого района муниципальном образовании Тихорецкий район на 2021-2023 годы» проблем подтверждают целесообразность и необходимость продолжения работы по данным направлениям подобным методом.

2.Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма направлена на реализацию политики в сфере развития информационного общества Новорождественского сельского поселения  Тихорецкого района. Основу подпрограммы составляет использование потенциала ИКТ в поселении для развития экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, постоянного роста уровня и качества жизни населения, формирования конкурентоспособной экономики поселения, модернизации местного самоуправления.

Цель подпрограммы - развитие технической и технологической основы становления информационного общества Новорождественского сельского поселения  Тихорецкого района.

Задачи подпрограммы - обеспечение доступа граждан и организаций к услугам на основе информационных и телекоммуникационных технологий; развитие технической и технологической основы становления информационного общества; внедрение сервисов для упрощения процедур взаимодействия общества и органов местного самоуправления Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района  с использованием информационно-коммуникационных технологий в различных сферах; внедрение специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления, в том числе системы межведомственного электронного документооборота.

| № п/п | Наименование целевых индикаторов целей подпрограммы | Единица измерения | Результат реализации подпрограммы по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Использование лицензионного программного обеспечения на рабочих местах администрации | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 2. | Доля внутреннего электронного документооборота в общем объеме документооборота администрации муниципального образования Тихорецкий район | % | 47 | 48 | 49 |  |  |  |
| 5. | Обеспеченность сотрудников администрации Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района. услугами сети «Интернет» | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 6 | Обеспечение защиты служебной информации в соответствии с требованиями законодательства в сфере защиты информации | процентов | 82 | 83 | 84 |  |  |  |

Срок реализации подпрограммы: 2021 – 2023 годы.

3.Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Информатизация в Новорождественском сельском поселении  Тихорецкого района на 2021-2023 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус (*) | Годы реализации |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель 1 |  | Развитие технической и технологической основы становления информационного обества Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1.1 |  | обеспечение доступа граждан и организаций к услугам на основе информационных и телекоммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 Услуги по информационному сопровождению Интернет-сайта администрации novrozh.tih.ru, содействие в продлении регистрации доменного имени novorozh.ru для работы с официальным сайтом Нов СПТР. |  | 1-й год |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  | приведение официального сайта администрации в соответствии с требованиями действующего законодательства | Администрация Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2-й год |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |
|  |  |  | 3-й год |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  | Х |  |
| 1.2 | Задача 1.2 |  | развитие технической и технологической основы становления информационного общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия 1.2.1 Право использования программ обеспечения ViPNet Client, Квалифицированный АС «Бюджет» абонентское обслуживание и администрирование ПО, приобретение компакт диска |  | 1-й год |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  | обеспечение автоматизации функций организации исполнения бюджета | Администрация Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2-й год |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |
|  |  |  | 3-й год |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 45,0 |  |  |  | 45,0 |  | Х |  |
|  | Мероприятие 1.2.2 Приобретение оргтехники, компьютеров, ноутбуков, МФУ, системный блок, комплектующих и запасных частей для нужд администрации (процессор), Программное обеспечение Kaspersky Internet Security Multi-Device Russian Ed. 2-Device Base Box (Антивирус). |  | 1-й год |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  | повышение производительности труда и эффективности исполнения должностных обязанностей сотрудниками администрации Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района. | Администрация Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2-й год |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |  |
|  |  |  | 3-й год |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 90,0 |  |  |  | 90,0 |  | Х |  |
|  | Мероприятие 1.2.3 Услуги по предоставлению доступа к информационно-коммуникационной сети «Интернет» |  | 1-й год |  | 9,6 |  |  |  | 9,6 |  | обеспечение автоматизации функций организации исполнения бюджета. | Администрация Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2-й год |  | 9,6 |  |  |  | 9,6 |  |  |  |
|  |  |  | 3-й год |  | 9,6 |  |  |  | 9,6 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 28,8 |  |  |  | 28,8 |  | Х |  |
|  | Мероприятие 1.2.4 Оказание консультационно- информационных услуг и предоставление ключа для программы KaisXMLCreator |  | 1-й год |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | обеспечение автоматизации функций организации исполнения бюджета. | Администрация Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2-й год |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  |  | 3-й год |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  | Х |  |
| 1.3 | Задача 1.3 |  | внедрение сервисов для упрощения процедур взаимодействия общества и органов местного самоуправления Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района с использованием информационно-коммуникационных технологий в различных сферах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3.1 Доступ к Системе информационно- технического обслуживания «СоветникПРОФ» |  | 1-й год |  | 72,0 |  |  |  | 72,0 |  | обеспечение автоматизации функций организации исполнения бюджета. | Администрация Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2-й год |  | 72,0 |  |  |  | 72,0 |  |  |  |
|  |  |  | 3-й год |  | 72,0 |  |  |  | 72,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 216,0 |  |  |  | 216,0 |  | Х |  |
|  | Мероприятие 1.3.2 Услуги по обновлению программного обеспечения АС «Бюджет поселения»; обновление программного обеспечения АС «УРМ». |  | 1-й год |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | обеспечение автоматизации функций организации исполнения бюджета. | Администрация Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  | 3 | 2-й год |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  |  | 3-й год |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  | Х |  |
|  | Мероприятие 1.3.3 Приобретение неисключительного права на использование и обслуживание ПО «М6.Похозяйственный учет». |  | 1-й год |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  | обеспечение автоматизации функций организации исполнения бюджета. | Администрация Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2-й год |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |
|  |  |  | 3-й год |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 45,0 |  |  |  | 45,0 |  | Х |  |
|  | Мероприятие 1.3.4 Услуги по сопровождению АРМ «Муниципал» |  | 1-й год |  | 12,0 |  |  |  | 12,0 |  | Обеспечение своевременной передачи муниципальных правовых актов в региональный регистр | Администрация Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2-й год |  | 12,0 |  |  |  | 12,0 |  |  |  |
|  |  |  | 3-й год |  | 12,0 |  |  |  | 12,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 36,0 |  |  |  | 36,0 |  | Х |  |
| 1.4 | Задача 1.4 |  | внедрение специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления, в том числе системы межведомственного электронного документооборота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.4.1 Услуги по сопровождению программного обеспечения «1С»; приобретение неисключительных прав на ПО 1С: Зарплата и Кадры; поставка, конвертация, обучение и внедрение информационной базы данных 1С:Бухгалтерия Зарплата и Кадры 7.7 в 1С Зарплата и Кадры государственного учреждения 8; установка, внедрение программного обеспечения «Создание и загрузка документов из УРМ» |  | 1-й год | 60,0 |  |  |  |  | 60,0 |  | Обеспечение эффективного и автоматизированного кадрового учета, бухгалтерского учета и отчетности | Администрация Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2-й год | 60,0 |  |  |  |  | 60,0 |  |  | Администрация Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 3-й год | 60,0 |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 180,0 |  |  |  |  | 180,0 |  | Х |  |
|  | Мероприятие 1.4.2 Изготовление сертификата ключа подписи для Росреестр с полномочиями. |  | 1-й год | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  | обеспечение автоматизации функций организации исполнения бюджета. | Администрация Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  | 3 | 2-й год | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  |  | 3-й год | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  |  | всего | 15,0 |  |  |  |  | 15,0 |  | Х |  |
|  | Мероприятие 1.4.3 Услуги по обслуживанию, ремонту и заправке картриджей, оргтехники. |  | 1-й год | 135,9 |  |  |  |  | 135,9 |  | Обеспечение работоспособности оргтехники | Администрация Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2-й год | 165,1 |  |  |  |  | 165,1 |  |  |  |
|  |  |  | 3-й год | 165,1 |  |  |  |  | 165,1 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 466,1 |  |  |  |  | 466,1 |  | Х |  |
|  | Мероприятие 1.4.4 Право использования программы для ЭВМ «Контур-Экстерн» по тарифному плану «бюджетник», услуги абонентского обслуживания |  | 1-й год | 5,5 |  |  |  |  | 5,5 |  | обеспечение автоматизации функций организации исполнения бюджета. | Администрация Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2-й год | 5,5 |  |  |  |  | 5,5 |  |  |  |
|  |  |  | 3-й год | 5,5 |  |  |  |  | 5,5 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 16,5 |  |  |  |  | 16,5 |  | Х |  |
|  | Мероприятие 1.4.5 Комплект Системы БСС «Система Главбух» для бюджетных учреждений (интернет версия), Неисключительное права использования электронной системы "Госфинансы" (интернет версия). |  | 1-й год | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |  | Обеспечение бухгалтерского учета и отчетности | Администрация Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2-й год | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  | 3-й год | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  | всего | 150,0 |  |  |  |  | 150,0 |  | Х |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | 1-й год | 450,0 |  |  |  |  | 450,0 |  | Х | Администрация Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2-й год | 479,2 |  |  |  |  | 479,2 |  | Х |  |
|  |  |  | 3-й год | 479,2 |  |  |  |  | 479,2 |  | Х |  |
|  |  |  | всего | 1408,4 |  |  |  |  | 1408,4 |  | Х |  |

4.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы на 2021 - 2023 годы за счет средств местного бюджета составляет  1408,4 тысяч рублей, в том числе на: 2021 год – 450,0 тысяч рублей;

2022 год -  479,2 тысяч рублей;

2023 год -  479,2 тысяч рублей.

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий определена на основе данных экономических обоснований, расчетов затрат на проведение мероприятий, действовавших в 2020 году.

Объемы финансирования из местного бюджета мероприятий муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению при принятии решения Совета Новорождественского сельского поселения о местном бюджете на очередной финансовый год.

5.Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года и проводится в соответствии с постановлением администрации Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района от 9 сентября 2014 года №145 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района».

6.Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Координатор подпрограммы ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляет в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд за счет средств местного бюджета в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (мероприятия подпрограммы № 1, 2).

Методика оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Начальник финансово-экономического

отдела администрации Новорождественского

сельского поселения Тихорецкого района                                     А.Ю. Бражников