|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к муниципальной программе Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» на 2015-2017 годы от 28.06.2017г. № 77 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к муниципальной программе Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» на 2015-2017 годы от 10.11.2014 г. № 177 (в редакции постановления от 28.06.2017 № 77) |
| --- | --- |

ПАСПОРТ подпрограммы

«Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы

| Координатор подпрограммы |  | администрация Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района |
| --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы |  | не предусмотрены |
| Цели подпрограммы |  | создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышение качества жилищно-коммунальных услуг |
| Задачи подпрограммы |  | модернизация, строительство, реконструкция и ремонт объектов водоснабжения Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района; продолжение развития отдельных систем водоснабжения, газоснабжения на территории Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района; |
| Перечень целевых показателей подпрограммы |  | доля населения, обеспеченного питьевой водой из систем водоснабжения, в общей численности населения Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района; доля населения, обеспеченного газоснабжением , в общей численности населения Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |  | общий объем финансирования подпрограммы из средств местного бюджета составляет 960,752 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 182,374 тыс. рублей 2016 год – 642,528 тыс. рублей 2017 год - 135,85 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением подпрограммы |  | контроль за выполнением подпрограммы осуществляют администрация Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района, Совет Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района |

# 1.Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития

Сложившаяся в населенных пунктах поселения ситуация в сфере развития инженерной инфраструктуры и предоставления коммунальных услуг населению, в том числе по водоснабжению, препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района.

Одной из проблем развития Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района является неудовлетворительное обеспечение населения питьевой водой.

Основным проблемным вопросом по решению обеспечения водой потребителей является необходимость реконструкции аварийных и строительства новых объектов водоснабжения (сетей водопровода, артезианских скважин, водонапорных башен).

В результате недостаточных бюджетных и внебюджетных инвестиций снизились объемы строительства объектов водоснабжения и инженерной инфраструктуры, увеличился сверхнормативный износ их основных фондов.

Сложившаяся ситуация в сфере водоснабжения препятствует формированию социально-экономических условий для устойчивого развития Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района.

Реализация Подпрограммы предусматривает переход к формированию в Новорождественском сельском поселении Тихорецкого района условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, соответствующий новым требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг населению, создание предпосылок устойчивого развития сельских территорий.

Низкий уровень инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта основных фондов организаций коммунального хозяйства и приводит к дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем. В результате увеличиваются не только количество аварий и повреждений на один километр сетей, что является негативным социальным фактором, но и затраты на восстановление основных фондов.

Решение организационно-методических, экономических и правовых проблем в сфере водоснабжения в Новорождественском сельском поселении Тихорецкого района требует использования программно-целевого метода.

# 2. Цели, задачи и целевые показатели достижений целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основные цели подпрограммы состоят в создании безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышении качества жилищно-коммунальных услуг.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

модернизация, строительство, реконструкция и ремонт объектов водоснабжения Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района;

продолжение развития отдельных систем водоснабжения, газоснабжения на территории Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус* | Результат реализации подпрограммы по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | доля населения, обеспеченного питьевой водой из систем водоснабжения, в общей численности населения Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района | % | 3 | - | 98 | 100 |
| 2. | доля населения, обеспеченного газоснабжением , в общей численности населения Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района | % | 3 | 80 | 80 | 80 |

3- показатели рассчитываются прямым счётом

Срок реализации подпрограммы: 2015 - 2017 годы.

# 3.ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) |  | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель |  |  | создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышение качества жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача |  |  | модернизация, строительство, реконструкция и ремонт объектов водоснабжения Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района; продолжение развития отдельных систем водоснабжения, газоснабжения на территории Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района; |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт водопроводных сетей покупка труб, материалов, замена водонапорной башни, приобретение материалов, водосчетчик, фланец. |  | всего |  | 87,834 | --- | 44,0 | 43,834 | повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества | администрация Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | краевой бюджет |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 87,834 | --- | 44,0 | 43,834 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Выполнение технической документации на стадии проектной, рабочей, корректировка сметной документации по объекту: «Распределительный газопровод среднего давления по ул. Комсомольская, ул. Восточная, пер. Урожайный». |  | всего |  | 224,849 | 0,0 | 199,833 | 25,016 | повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения газом. | администрация Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | краевой бюджет |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 224,849 | 0,0 | 199,833 | 25,016 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
| 3. | Строительно-монтажные работы по строительству газопровода по ул. Комсомольской, ул. Восточной, пер. Урожайному |  | всего |  | --- | --- | --- | --- | повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения газом. | администрация Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | краевой бюджет |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
| 4. | Инженерно-геодезические изыскания на объекте: газопровод среднего давления в ст. Новорождественской по ул. Комсомольской, ул. Восточной, пер. Урожайному |  | всего |  | 129,0 | 99,0 | 30,0 | 0,0 | повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения газом. | администрация Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | краевой бюджет |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 129,0 | 99,0 | 30,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
| 5. | Проведение кадастровых работ, подготовка проекта планировки территории, проекта межевания земельного участка по объекту: газопровод среднего давления в ст. Новорождественской по ул. Комсомольской, ул. Восточной, пер. Урожайному |  | всего |  | 140,374 | 83,374 | 57,0 | 0,0 | повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения газом. | администрация Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | краевой бюджет |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 140,374 | 83,374 | 57,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
| 6. | Предоставление специализированной гидрометеорологической информации: Фоновые концентрации вредных примесей атмосферного воздуха для проектируемого объекта «Газопровод среднего давления и газопроводов-вводов с установкой индивидуальных газораспределительных шкафов» |  | всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения газом. | администрация Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | краевой бюджет |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
| 7. | Разработка схем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | всего |  | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества | администрация Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | краевой бюджет |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
| 8. | Разработка проектной документации зон санитарной охраны источников водоснабжения |  | всего |  | 99,6 | 0,0 | 99,6 | 0,0 | повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества | администрация Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | краевой бюджет |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 99,6 | 0,0 | 99,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
| 9. | Проведение экспертизы (заключение) зон санитарной охраны источников водоснабжения. |  | всего |  | 14,797 | 0,0 | 14,797 | 0,0 | повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества | администрация Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | краевой бюджет |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 14,797 | 0,0 | 14,797 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
| 10. | Инженерно-геологические изыскания: Распределительный газопровод среднего давления в ст. Новорождественской по ул. Комсомольской, ул. Восточной, пер. Урожайному |  | всего |  | 97,918 | 0,0 | 97,918 | 0,0 | повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества | администрация Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | краевой бюджет |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 97,918 | 0,0 | 97,918 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
| 11. | Ремонт тепловых сетей (теплотрасса) покупка материалов теплоизоляции. |  | всего |  | 9,38 | 0,0 | 9,38 | 0,0 | повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества | администрация Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | краевой бюджет |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 9,38 | 0,0 | 9,38 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
| 12. | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района. |  | всего |  | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 | повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества | администрация Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | краевой бюджет |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  | Итого |  | всего |  | 960,752 | 182,374 | 642,528 | 135,85 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 960,752 | 182,374 | 642,528 | 135,85 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | --- | --- | --- | --- |  |  |

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района.

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Новорождественского сельского поселения тихорецкого района составит 960,752 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 182,374 тыс. рублей

2016 год -  642,528 тыс. рублей

2017 год -  135,85 тыс. рублей

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия и объемы их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов.

5.Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы – администрация Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района.

Координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района, Совет Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района.

Глава Новорождественского сельского

поселения Тихорецкого района	                                                                                                                         П.А. Шитухин