|  | Приложение №3 к постановлению администрации Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района от 24.01.2025г. № 4 Приложение №3 к муниципальной программе Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства » на 2024-2026 годы от 14.09.2023 г. № 82 (в редакции постановления администрации Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района от 24.01.2025 № 4) |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Развитие дорожного хозяйства» на 2024-2026 годы

| Координатор подпрограммы |  | администрация Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района |
| --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы |  | не предусмотрены |
| Цели подпрограммы |  | формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района, соответствующей потребностям населения и экономики поселения; сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; |
| Задачи подпрограммы |  | выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района; повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения поселения; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов; обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; повышение уровня активной и пассивной безопасности транспортных средств; |
| Перечень целевых показателей подпрограммы |  | количество отремонтированных дорог; количество установленных и замененных дорожных знаков; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2024 – 2026 годы, этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |  | общий объем финансирования подпрограммы из средств местного бюджета составляет 20652,77 тыс. рублей, из них по годам: 2024 год – 8529,07 тыс. рублей 2025 год – 5925,4 тыс. рублей, 2023 год – 6198,3 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением подпрограммы |  | контроль за выполнением подпрограммы осуществляют администрация Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района, Совет Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района |

# 1.Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития

Экономика Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района напрямую зависит от эффективности работы транспортной инфраструктуры. Автомобильные дороги местного значения составляют важнейшую часть транспортной инфраструктуры поселения, обеспечивая перемещение пассажиров, товаров и услуг как внутри населенных пунктов, так и в границах муниципального района. При этом их транспортно-эксплуатационное состояние значительно хуже, чем федеральных и региональных дорог, что в совокупности с высокой загрузкой и сложностью регулирования транспортных потоков приводит к значительному снижению пропускной способности. Без надлежащего уровня транспортно-эксплуатационного состояния всей сети автомобильных дорог, проходящих по территории Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района, невозможно решение задач достижения устойчивого экономического роста. Общее состояние автомобильных дорог местного значения в настоящее время нельзя считать оптимальным, а уровень их развития достаточным.

Неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района при постоянном темпе роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию социально-экономического развития, усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки.

Отсутствие возможности у поселения финансировать в достаточном объеме дорожные работы на автомобильных дорогах местного значения является сдерживающим фактором развития их экономики. Такое положение дел требует оказания финансовой помощи из средств краевого бюджета.

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, в последнее время  приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Наиболее распространенными причинами совершения ДТП являются пренебрежительное отношение водителей к нормам и правилам, действующим в сфере дорожного движения, отсутствие должных навыков вождения, неумение адекватно реагировать на сложившуюся дорожную обстановку.

Аварийность на дорогах объясняется следующими основными причинами:

возрастающая мобильность населения;

уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;

нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Следствием такого положения дел является ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение количества заторов, расхода топлива, а также рост количества дорожно-транспортных происшествий.

Изучение особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой степенью тяжести.                     Неэффективное оказание экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате таких дорожно-транспортных происшествий, является одной из основных причин их высокой смертности.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

# 2. Цели, задачи и целевые показатели достижений целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы:

формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района, соответствующей потребностям населения и экономики поселения;

сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района;

повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения поселения;

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов;

обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;

повышение уровня активной и пассивной безопасности транспортных средств.

| № п/п | Наименование целевых индикаторов целей подпрограммы | Единица измерения | Результат реализации подпрограммы по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год 2023 | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |
| Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» на 2024-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | количество отремонтированных дорог | км | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| 2. | количество установленных и замененных дорожных знаков | шт | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |

Срок реализации подпрограммы: 2024 - 2026 годы.

- 3.ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства» на 2024-2026 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цель 1 | формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района, соответствующей потребностям населения и экономики поселения, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1.1 | выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района, повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения поселения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, повышение уровня активной и пассивной безопасности транспортных средств |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Ремонт и капитальный ремонт улично-дорожной сети, тротуаров, ямочный ремонт Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района (в том числе изготовление сметной документации, дефектных ведомостей, строительный контроль) | всего | 8377,95 | 3289,5 | 1590,15 | 3498,3 | улучшение состояния улично-дорожной сети | администрация Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  | местный бюджет | 8377,95 | 3289,5 | 1590,15 | 3498,3 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  | софинансирование местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |  |  |
| 1.1.2. | Поставка гравия, щебня, ГПС (гравийно-песчаная смесь), песчано-соляная смесь. | всего | 7200,0 | 2700,0 | 3000,0 | 1500,0 | улучшение состояния улично-дорожной сети | администрация Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  | местный бюджет | 7200,0 | 2700,0 | 3000,0 | 1500,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |  |  |
| 1.1.3. | Грейдирование дорог в Новорождественском сельском поселении (в том числе изготовление сметной документации, строительный контроль) услуги автогрейдера. | всего | 1200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | улучшение состояния улично-дорожной сети | администрация Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  | местный бюджет | 1200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |  |  |
| 1.1.4. | Работы по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети администрации Новорождественского СПТР. | всего | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | улучшение состояния улично-дорожной сети | администрация Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  | местный бюджет | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |  |  |
| 1.1.5. | Светофор Т.7(мигающий с креплением) электромонтаж, дорожные знаки, стойки, столбы, автобусные остановки, услуги по установки дорожных знаков, стоек, столбов, светофора, тактильные таблички, перильные ограждения, искусственная неровность (резиновая); техническое обслуживание и ремонт (восстановление электроосвещения), оплата освещения вдоль автомобильных дорог; геодезические работы, проектно-сметная документация (подготовка топографических съемок для проектирования остановочных пунктов), проект организации дорожного движения на автомобильные дороги. | всего | 2839,57 | 1839,57 | 500,0 | 500,0 | улучшение состояния улично-дорожной сети | администрация Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  | местный бюджет | 2839,57 | 1839,57 | 500,0 | 500,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |  |  |
| 1.1.6. | Реализация мероприятий за счет дотаций на поддержку местных инициатив и средств бюджета Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района: «Благоустройство общественной территории - тротуара по улице Гагарина от дома 78» в ст. Новорождественской Тихорецкого района. | всего | 39,97 | 0,00 | 39,97 | 0,00 | улучшение состояния улично-дорожной сети | администрация Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  | местный бюджет | 39,97 | 0,00 | 39,97 | 0,00 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |  |  |
| 1.1.7. | Реализация мероприятий за счет дотаций на поддержку местных инициатив и средств бюджета Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района: «Благоустройство общественной территории - тротуара по улице Красная» в ст. Новорождественской Тихорецкого района» | всего | 18,57 | 0,00 | 18,57 | 0,00 | улучшение состояния улично-дорожной сети | администрация Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  | местный бюджет | 18,57 | 0,00 | 18,57 | 0,00 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |  |  |
| 1.1.8. | Реализация мероприятий за счет дотаций на поддержку местных инициатив и средств бюджета Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района: «Благоустройство общественной территории – тротуара по ул. Ленина от магазина Магнит» в ст. Новорождественской Тихорецкого района. | всего | 31,80 | 0,00 | 31,80 | 0,00 | улучшение состояния улично-дорожной сети | администрация Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  | местный бюджет | 31,80 | 0,00 | 31,80 | 0,00 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |  |  |
| 1.1.9. | Реализация мероприятий за счет дотаций на поддержку местных инициатив и средств бюджета Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района: «Благоустройство общественной территории - тротуара возле МБОУ СОШ №8 по ул. Спортивной» в ст. Новорождественской Тихорецкого района. | всего | 44,91 | 0,00 | 44,91 | 0,00 | улучшение состояния улично-дорожной сети | администрация Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  | местный бюджет | 44,91 | 0,00 | 44,91 | 0,00 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  | Итого | всего | 20652,77 | 8529,07 | 5925,4 | 6198,3 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 20652,77 | 8529,07 | 5925,4 | 6198,3 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  |  | софинансирование местный бюджет | ---- | ---- | ---- | ---- |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |  |  |

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района.

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района составит  20652,77 тыс. рублей, из них по годам:

2024 год – 8529,07 тыс.  рублей

2025 год – 5925,4 тыс. рублей,

2023 год – 6198,3 тыс. рублей.

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия и объемы их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов.

5.Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года и проводится в соответствии с постановлением администрации Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района от 9 сентября 2014 года №145 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района».

6.Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы – администрация Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района.

Координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы; осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет администрация Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района, Совет Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района.

Глава

Новорождественского сельского

поселения Тихорецкого района                                                          П.А. Шитухин